# KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tên ứng dụng: Hệ thống Quản lý Chi tiêu Cá nhân tích hợp AI Nhóm: 02 (Trưởng nhóm: Nguyễn Tuấn Đạt, Phó nhóm: Phàn Ngọc Anh) Thời gian thực hiện: 9 Tuần

## 1. Mục tiêu dự án (OBJ)

- OBJ-001: Xây dựng hệ thống quản lý chi tiêu (CRUD giao dịch, danh mục).

- OBJ-002: Tích hợp AI để tự động phân loại giao dịch (Data Entry) và tư vấn tài chính (Advisory).

- OBJ-003: Đảm bảo bảo mật với hệ thống Auth JWT, mã hóa bcrypt.

## 2. Phạm vi (Scope)

- Trong phạm vi: Quản trị tài khoản, quản lý chi tiêu, bộ lọc giao dịch, Dashboard biểu đồ, AI nhận diện phân loại giao dịch tự động.

- Ngoài phạm vi: Kết nối trực tiếp tài khoản ngân hàng thực tế, thanh toán online.

## 3. Vai trò các bên (STK)

- STK-001 - Người dùng: Nhập giao dịch, xem báo cáo thống kê.

- STK-002 - Quản trị viên (Admin): Cấu hình hệ thống (nếu có).

- STK-003 - Giảng viên: Đánh giá tiến độ và kết quả dự án.

## 4. Kế hoạch chi tiết theo tuần

| Tuần | Giai đoạn SDLC | Công việc (Deliverables) | Thành viên thực hiện | Ghi chú / Milestone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1-3 | Khởi tạo & Lấy yêu cầu | - Khảo sát bài toán, xác định yêu cầu.- Viết Project Plan và Requirements QA. | Đạt, Ngọc Anh | Hoàn thành bộ tài liệu Tuần 1-3. |
| Tuần 4 | Phân tích | - Phân tích Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS). | Nguyễn Tuấn Đạt | Chốt Use Case, Yêu cầu phi chức năng. |
| Tuần 5 | Thiết kế (Bài KT 1) | - Thiết kế hướng đối tượng (OOD).- Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design). | Phàn Ngọc Anh | Hoàn thành Bài KT 1. Bàn giao ERD. |
| Tuần 6 | Lập trình cốt lõi | - Setup Docker, cấu trúc src/.- Code Auth JWT, API CRUD chi tiêu. | Nguyễn Tuấn Đạt | Chạy test API bằng Postman. |
| Tuần 7 | Lập trình Frontend (Bài KT 2) | - Xây dựng giao diện Bootstrap, Filter.- Hoàn thiện tài liệu User Guide. | Phàn Ngọc Anh | Hoàn thành Bài KT 2. App có giao diện. |
| Tuần 8 | Tích hợp AI & Kiểm thử (Bài KT 3) | - Tích hợp OpenAI GPT-3.5 API.- Viết Test case (Functional Testing). | Cả nhóm | Hoàn thành Bài KT 3. AI chạy ổn định. |
| Tuần 9 | Báo cáo & Bàn giao | - Đóng gói dự án (Docker compose).- Hoàn thiện Báo cáo Cuối kỳ. | Cả nhóm | Thi kết thúc học phần. |

## 5. Rủi ro & Biện pháp (RISK)

- RISK-001: Mất mạng/API AI phản hồi chậm. -> Biện pháp: Dùng Timeout và cơ chế Fallback gán danh mục mặc định “Khác”.

- RISK-002: Lộ khóa API Key OpenAI. -> Biện pháp: Thiết lập file .env và đưa vào .gitignore.

Tài liệu này được sinh tự động từ mã nguồn thực tế của dự án.