ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

━━━━━━━━━━━━━━━

BÁO CÁO HỒ SƠ DỰ ÁN VÀ TIẾN ĐỘ THÀNH VIÊN

Hồ sơ năng lực & Phân công trách nhiệm - Nhóm 02

HỌC PHẦN: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI: EXPENSEAI - QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN THÔNG MINH
NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 02
  1. NGUYỄN TUẤN ĐẠT - Trưởng nhóm (Kiến trúc & AI)
  2. PHÀN NGỌC ANH - Phó nhóm (Giao diện & CSDL)
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

THÁI NGUYÊN, 2026

1. THÔNG TIN THÀNH VIÊN VÀ MA TRẬN TRÁCH NHIỆM (RACIS)

Nhóm 02 gồm 2 thành viên phụ trách toàn diện vòng đời phát triển của dự án ExpenseAI:

| STT | Họ và Tên | Vai trò | Nhiệm vụ chuyên trách | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Tuấn Đạt | Trưởng nhóm | Kiến trúc hệ thống, Backend FastAPI, Tích hợp AI Classifier & Advisor, Cơ chế Agent Memory, CI/CD GitHub Actions & Docker | 50% |
| 2 | Phàn Ngọc Anh | Phó nhóm | Giao diện Frontend chuẩn OpenDesign, UX Responsive, Quản trị CSDL PostgreSQL, Xây dựng Bộ kiểm thử Pytest 36 tests | 50% |

2. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH 40/40 TIÊU CHÍ

Dự án đã hoàn thành xuất sắc 100% các tiêu chí đánh giá quy định bởi Khoa CNTT - ICTU:

| Hạng mục đánh giá | Số tiêu chí | Tỷ lệ hoàn thành | Minh chứng kỹ thuật thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| Bài kiểm tra 1 (Phân tích & Thiết kế) | 10/10 | 100% | Bảng I/P/O chức năng, Sơ đồ Use Case, ERD 3NF, Kiến trúc 3 tầng, Kế hoạch 4 giai đoạn |
| Bài kiểm tra 2 (Lập trình cơ bản) | 10/10 | 100% | Cấu trúc Router/Service, Auth JWT/Cookie, RBAC 3 vai trò, CRUD giao dịch/danh mục, Chart.js, Safe error |
| Bài kiểm tra 3 (Tích hợp AI & Kiểm thử) | 10/10 | 100% | Invisible AI, Prompt 3 vòng (F1-score 96%), Confusion Matrix, Fallback Heuristic, 36/36 Test PASS |
| Thi kết thúc học phần (Đồ án) | 10/10 | 100% | 100% tính năng thực tế, CSDL 8 bảng, Giao diện OpenDesign, Docker hóa, CI/CD Actions xanh, Kịch bản 7 phút |

3. NHẬT KÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN QUA CÁC TUẦN

• Tuần 1 - 2: Khảo sát thực tế chi tiêu sinh viên, đặc tả bảng I/P/O, thiết kế sơ đồ Use Case và CSDL 3NF.
• Tuần 3 - 5: Lập trình khung FastAPI, phân quyền RBAC 3 vai trò, xây dựng giao diện Jinja2 và Chart.js.
• Tuần 6 - 8: Tích hợp OpenAI GPT, tối ưu Prompt qua 3 vòng thử nghiệm, xây dựng bộ test Pytest tự động.
• Tuần 9 - 10: Nâng cấp OpenDesign DESIGN.md, tích hợp Agent Memory (TencentDB style), hoàn thiện CI/CD GitHub Actions xanh 100% và Slide bảo vệ.

📌 CAM ĐOAN TỰ ĐÁNH GIÁ Nhóm 02 cam đoan mọi kết quả và mã nguồn là sản phẩm tự nghiên cứu, kiểm thử trung thực và sẵn sàng bảo vệ trực tiếp trước Hội đồng chấm thi!